Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Пермского края от 29 мая 2013 г. N 579-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории пермского края на 2013-2017годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту "Достойное жилье" на 2013 год», Постановлением Правительства Пермского края
от 24 января 2014 г. N 40-п "Об установлении расходного обязательства Пермского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, утверждении методики распределения и порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" в связи с уточнением,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы» в новой прилагаемой редакции:

- Признать утратившим силу:- постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 28.05.2015 года № 582 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы»

- постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 19.06.2015  № 665 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 28.05.2015 года № 582 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы»

3. Постановление опубликовать на официальном сайте городского округа.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по инфраструктуре и ЖКХ О.А. Попову.

Глава администрации 						                     Н.В. Лазейкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

от 03.12.2015 № 1362

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы»

г. Губаха 2015 год

ПАСПОРТ

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы

| Ответственный исполнитель программы | Управление ЖКХ и инфраструктуры администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Не предусмотрены |
| Участники программы | Управление ЖКХ и инфраструктуры администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края |
| Подпрограммы программы | «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» «Софинансирование на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы" |
| Цели программы | Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа |
| Задачи программы | 1. Повышение качества и доступности жилья |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего |
|  | 2 1 | Переселение семей из аварийного жилищного фонда, чел. | 143 | 207 | 187 | 104 | 18 | 659 |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2013-2017 годов в пять этапов: 1-й этап - 2013-2014 годы, 2-й этап - 2014-2015 годы, 3-й этап - 2015-2016 годы, 4-й этап - 2016 год - 1 сентября 2017 года, 5-й этап - 1 января 2017 года - 1 сентября 2017 года. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы |  | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего |
|  | Всего | 42168922,00 | 75 071 917,00 | 66 001 674,80 | 45880202,00 | 12 084 309,00 | 241 207 024,80 |
|  | Средства Фонда | 0 | 0 | 31 264 411,30 | 20795238,60 | 5 477 222,81 | 57 536 872,71 |
|  | Краевой бюджет | 26786313,00 | 57 051 137,00 | 23 187 123,38 | 17057775,12 | 4 492 818,61 | 128 575 167,10 |
|  | Местный бюджет | 13347652,00 | 18 020 780,00 | 11 550 140,13 | 8027188,28 | 2 114 267,58 | 53 060 027,99 |
|  | Внебюджетные средства | 2034957,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034957,00 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Улучшение жилищных условий граждан. 2.Сокращение аварийного жилищного фонда на территории городского округа «Город Губаха» |

1. Характеристика жилищной сферы Губахинского городского округа

Объем жилищного фонда в Губахинском городском округе по состоянию на 01 января 2014 года составляет 1001,1 тыс. кв. метров, в том числе по МКД – 886,9 тыс. кв. метров. Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности, в 2013 году составила 74,6 процентов жилищного фонда округа. Средняя обеспеченность населения площадью жилья составляет 26,4 кв. метра на человека.

Степень износа жилищного фонда на 1 января 2013 года характеризовалась следующими показателями:

минимальный износ (от 0 до 30 процентов) имеет 10,6 процента жилищного фонда (от количества МКД);

износ от 31 до 65 процентов, требующий ремонта либо реконструкции, имеет 67,7 процент жилищного фонда (от количества МКД);

износ от 66 до 70 процентов, при котором обязательным является проведение капитального ремонта, либо реконструкции, либо сноса жилых зданий, имеет 13,0 процентов жилищного фонда (от количества МКД);

критическую степень износа (свыше 70 процентов) имеет 8,7 процента жилищного фонда (от количества МКД).

Общая площадь аварийного жилья 87,4 тыс. кв. м

2. Цели и задачи программы

Целью программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем гражданГубахинского городского округа является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения.

Цель программы соответствует:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

расселение аварийного жилищного фонда.

3. Ожидаемые конечные результаты программы

Реализация программы должна привести к обеспечению населения доступным и качественным жильем.

Результат реализации программы:

отсутствие аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

улучшение жилищных условий граждан.

4. Сроки и этапы реализации программы

Программа будет реализовываться в период 2013 - 2017 годов в 5 этапов.

По результатам реализации программы будет, достигнут следующий результат:

- завершение переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2012 г.

5. Характеристика основных мероприятий программы

Основное мероприятие: Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В рамках данного основного мероприятия будут реализованы мероприятия приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", направленные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, реализуемые и финансируемые государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет собственных средств путем предоставление средств бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, приобретение и выкуп жилых помещений с целью переселения граждан из такого аварийного жилищного фонда.

Второе мероприятие программы - снос аварийных домов

Третье мероприятие - переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по решению суда.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации программы

Объем финансирования на проведение в рамках реализации Программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

Расходы подпрограммы формируются за счет средств Фонда, краевого и местного бюджета и внебюджетных средствсогласно Приложению 1:

Общий объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2017 годах составит:

за счет всех источников финансирования – 241 207, 024 тыс. рублей

в том числе:

за счет средств Фонда– 57 536,872 тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета – 128 575,167 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 53 060,027 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 2 034,957 тыс. рублей.

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению.

7.  Социально-экономическая эффективность Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда. Реализация Программы обеспечит:

- реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными;

- снизить социальную напряженность в обществе;

- улучшить внешний вид городского округа «Город Губаха» Пермского края за счет ликвидации аварийного жилищного фонда.

8. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

  - предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;

  - предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

  - путем выплаты собственникам выкупной цены за изымаемые 
в муниципальную собственность жилые помещения.

  - Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

9. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет исполнитель Программы.

Исполнитель Программы формирует и направляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края отчеты о выполнении Программы и использовании средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Пермского края.

Приложение 1

к муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на 2013-2017 годы

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего Городской округ «Город Губаха» |  |  |  |  | 659 | 659 | 19948,84 | 302 | 90 | 216 | 16208,64 | 4 403,20 | 11 805,44 | 241 207 024,80 | 57 536 872,71 | 128 575 167,10 | 53 060 027,99 | 2 034 957,00 |
| 2013 год |
| Итого: | 143 | 143 | 4260,94 | 63 | 10 | 56 | 3032,54 | 526 | 2506,54 | 42 168 922,00 | 0,00 | 26 786 313,00 | 13 347 652,00 | 2 034 957,00 |
| 1 | ул. Пугачева д. 36 | № 28 | 18.06.2009 г. | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 16 | 16 | 371,1 | 6 | 2 | 4 | 271,2 | 85,9 | 185,3 | 4 225 223,00 | 0 | 2528709,75 | 1201375,25 | 495138 |
| 2 | ул. Советская, д. 14 | № 19 | 10.06.2009 г. | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 15 | 15 | 377,94 | 7 | 0 | 7 | 331,04 | 0 | 331,04 | 4 620 248,00 | 0 | 3196253 | 1356871 | 67124 |
| 3 | ул. Тюленина, д. 4 | № 26 | 18.06.2009 г. | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 19 | 19 | 348,7 | 7 | 1 | 6 | 296,3 | 41,8 | 254,5 | 4 603 490,00 | 0 | 2835728,5 | 1239581,5 | 528180 |
| 4 | рп. Углеуральский, ул. 2-Коммунис-тическая, д. 138а | № 3 | 02.11.2009 | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 8 | 8 | 573 | 4 | 2 | 2 | 263 | 141,5 | 121,5 | 3 681 059,00 | 0 | 2440138,5 | 1177163,5 | 63757 |
| 5 | рп. Углеуральский, ул. 30 лет Октября, д. 21 | №5 | 14.12.2009 | 4 кв 2013 | 1 кв 2014 | 22 | 22 | 619,1 | 13 | 2 | 14 | 507,6 | 77,7 | 429,9 | 6 098 275,00 | 0 | 3089145 | 2316795 | 6923350 |
| 6 | рп. Углеуральский, ул. Макарова, д. 1 | №1 | 27.10.2010 | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 18 | 18 | 893,3 | 8 | 1 | 7 | 593,6 | 85,1 | 508,5 | 8 164 374,00 | 0 | 5521602,5 | 2642771,5 | 0 |
| 7 | рп. Углеуральский, ул. Белинского, д. 16 | № 39 | 11.08.2011 | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 23 | 23 | 604,4 | 11 | 1 | 10 | 409,4 | 31 | 378,4 | 5 718 820,00 | 0 | 3739659,25 | 1891228,75 | 87932 |
| 8 | рп. Углеуральский, ул. Белинского, д. 13 | № 16 | 30.06.2011 | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 22 | 22 | 473,4 | 7 | 1 | 6 | 360,4 | 63 | 297,4 | 5 057 433,00 | 0 | 3435076,5 | 1521865,5 | 100491 |
| 2014 год |
| Итого: | 207 | 207 | 6 433,20 | 101 | 35 | 66 | 5 288,00 | 1 680,90 | 3 607,10 | 75 071 917,00 | 0,00 | 57 051 137,00 | 18 020 780,00 | 0,00 |
| 9 | г. Губаха, ул. Шахтостроителей, д. 1 | № 22 | 18.06.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 16 | 16 | 514,9 | 11 | 7 | 4 | 451,6 | 257,9 | 193,7 | 6 593 360,00 | 0 | 4 945 020,00 | 1 648 340,00 | 0 |
| 10 | г. Губаха, ул. Гоголя, д. 11 | № 27 | 18.06.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 22 | 22 | 372,5 | 8 | 4 | 4 | 372,5 | 182,8 | 189,7 | 5 438 500,00 | 0 | 4 078 875,00 | 1 359 625,00 | 0 |
| 11 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 32 | № 30 | 24.07.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 25 | 25 | 515,6 | 10 | 3 | 7 | 420,2 | 104,6 | 315,6 | 6 134 920,00 | 0 | 4 601 190,00 | 1 533 730,00 | 0 |
| 12 | пгт. Углеуральский, ул. Нахимова, д. 2 | № 10 | 14.12.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 21 | 21 | 897,9 | 10 | 4 | 6 | 639,5 | 219,9 | 419,6 | 9 336 700,00 | 0 | 7 002 525,00 | 2 334 175,00 | 0 |
| 13 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 2 | № 10 | 14.12.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 19 | 19 | 545,7 | 7 | 1 | 6 | 528,2 | 61,4 | 466,8 | 7 711 720,00 | 0 | 5 783 790,00 | 1 927 930,00 | 0 |
| 14 | п Нагорнский, ул. Советская, д. 15 | № 38 | 12.02.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 25 | 25 | 726,5 | 13 | 1 | 12 | 614,8 | 49,8 | 565 | 8 976 080,00 | 0 | 6 732 060,00 | 2 244 020,00 | 0 |
| 15 | г. Губаха, ул. П.Морозова, д. 4 | № 39 | 24.02.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 22 | 22 | 551,3 | 11 | 5 | 6 | 516,1 | 210,1 | 306 | 7 535 060,00 | 0 | 5 651 295,00 | 1 883 765,00 | 0 |
| 16 | г. Губаха, ул. Танкистов, д. 9 | № 47 | 17.05.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 7 | 73,7 | 2 | 1 | 1 | 73,7 | 36,9 | 36,8 | 1 076 020,00 | 0 | 807 015,00 | 269 005,00 | 0 |
| 17 | г. Губаха, ул. Коммунистическая, д. 69 | № 47 | 17.05.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 4 | 4 | 88 | 1 | 0 | 1 | 44,2 | 0 | 44,2 | 645 320,00 | 0 | 483 990,00 | 161 330,00 | 0 |
| 18 | пгт. Углеуральский, ул. Мира, д. 3 | № 10 | 01.09.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 22 | 22 | 522,3 | 8 | 0 | 8 | 521,9 | 0 | 521,9 | 7 619 740,00 | 0 | 5 714 805,00 | 1 904 935,00 | 0 |
| 19 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 94 | № 17 | 02.12.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 10 | 10 | 692,8 | 8 | 2 | 6 | 301,1 | 64,4 | 236,7 | 4 396 060,00 | 0 | 3 297 045,00 | 1 099 015,00 | 0 |
| 20 | пгт. Углеуральский, ул. Больничная, д. 3 | № 18 | 02.12.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 9 | 581,2 | 7 | 2 | 5 | 453,4 | 142,3 | 311,1 | 6 619 640,00 | 0 | 4 964 730,00 | 1 654 910,00 | 0 |
| 21 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 3 | № 46 | 17.11.2011 | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 5 | 5 | 350,8 | 5 | 5 | 0 | 350,8 | 350,8 | 0 | 2 988 797,00 | 0 | 2 988 797,00 | 0 | 0,00 |
| 2015 год |
| Итого: | 187 | 187 | 5 391,80 | 83 | 30 | 54 | 4 376,80 | 1 314,00 | 3 062,80 | 66 001 674,80 | 31 264 411,30 | 23 187 123,38 | 11 550 140,13 | 0,00 |
| 22 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая д. 104 б | № 19 | 02.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 20 | 20 | 525,2 | 15 | 12 | 3 | 486 | 383,7 | 102,3 | 7 095 600,00 | 3 361 123,15 | 2 492 763,30 | 1 241 713,56 | 0 |
| 23 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 14 | № 15 | 02.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 33 | 33 | 909 | 10 | 1 | 10 | 829 | 62,6 | 766,4 | 12 103 400,00 | 5 733 273,84 | 4 252 059,21 | 2 118 066,95 | 0 |
| 24 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 52 | № 57 | 04.02.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 17 | 17 | 600 | 8 | 2 | 6 | 532,7 | 141,4 | 391,3 | 8 142 852,20 | 3 857 197,28 | 2 860 674,66 | 1 424 980,26 | 0 |
| 25 | п Нагорнский, ул. Советская, д. 21 | № 61 | 26.02.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 8 | 8 | 542,2 | 3 | 0 | 3 | 47,5 | 0 | 47,5 | 726 085,00 | 343 940,06 | 255 081,75 | 127 063,19 | 0 |
| 26 | г. Губаха, ул. Советская, д. 36 | № 62 | 21.03.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 23 | 23 | 530,9 | 7 | 0 | 7 | 405,4 | 0 | 405,4 | 6 196 944,40 | 2 935 437,91 | 2 177 055,58 | 1 084 450,91 | 0 |
| 27 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 96 | № 13 | 09.06.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 36 | 36 | 673 | 15 | 7 | 8 | 543,7 | 198,7 | 345 | 8 310 998,20 | 3 936 846,55 | 2 919 746,22 | 1 454 405,42 | 0 |
| 28 | пгт. Углеуральский пер. Коммунистический, д. 1 | № 14 | 09.06.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 16 | 16 | 529,8 | 8 | 5 | 3 | 529,3 | 389,4 | 139,9 | 8 090 879,80 | 3 832 578,41 | 2 842 416,18 | 1 415 885,21 | 0 |
| 29 | пгт. Углеуральский, ул. Ленина, д. 20 | № 27 | 30.06.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 7 | 7 | 152,8 | 2 | 0 | 2 | 152,8 | 0 | 152,8 | 2 335 700,80 | 1 106 400,87 | 820 557,70 | 408 742,23 | 0 |
| 30 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 28 | № 26 | 30.06.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 14 | 14 | 521,4 | 8 | 3 | 5 | 521,4 | 138,2 | 383,2 | 7 970 120,40 | 3 775 375,75 | 2 799 992,05 | 1 394 752,60 | 0 |
| 31 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 22 | № 35 | 11.08.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 13 | 13 | 407,5 | 7 | 0 | 7 | 329 | 0 | 329 | 5 029 094,00 | 2 382 237,48 | 1 766 776,73 | 880 079,79 | 0 |
| 2016 год |
| Итого: | 104 | 104 | 3 167,2 | 44,0 | 10,0 | 34,0 | 2 815,6 | 669,3 | 2 146,3 | 45 880 202,00 | 20 795 238,60 | 17 057 775,12 | 8 027 188,28 | 0,00 |
| 32 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 28 | № 34 | 11.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 411,9 | 5 | 0 | 5 | 234,6 | 0,0 | 234,6 | 3 822 807,00 | 1 732 690,36 | 1 421 279,32 | 668 837,32 | 0 |
| 33 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 18 | № 36 | 11.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 15 | 15 | 377,1 | 7 | 1 | 6 | 332,8 | 57,3 | 275,5 | 5 422 976,00 | 2 457 968,25 | 2 016 205,27 | 948 802,48 | 0 |
| 34 | пгт. Углеуральский, ул. Комсомольская, д. 11 | № 37 | 11.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 23 | 23 | 525,8 | 8 | 0 | 8 | 525,8 | 0,0 | 525,8 | 8 567 911,00 | 3 883 412,58 | 3 185 458,93 | 1 499 039,49 | 0 |
| 35 | пгт. Углеуральский, ул. Физкультурников, д. 13 | № 38 | 11.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 2 | 2 | 90,1 | 1 | 0 | 1 | 44,8 | 0,0 | 44,8 | 730 016,00 | 330 880,34 | 271 412,25 | 127 723,41 | 0 |
| 36 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 16 | № 48 | 17.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 18 | 18 | 878,5 | 12 | 9 | 3 | 853,4 | 612,0 | 241,4 | 13 906 153,00 | 6 302 975,07 | 5 170 160,99 | 2 433 016,94 | 0 |
| 37 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 18 | № 45 | 17.11.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 36 | 36 | 883,8 | 11 | 0 | 11 | 824,2 | 0,0 | 824,2 | 13 430 339,00 | 6 087 312,00 | 4 993 258,36 | 2 349 768,64 | 0 |
| 2017 год |
| Итого: | 18 | 18 | 695,7 | 11 | 5 | 6 | 695,7 | 213 | 482,7 | 12 084 309,00 | 5 477 222,81 | 4 492 818,61 | 2 114 267,58 | 0,00 |
| 38 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 3 | № 46 | 17.11.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 13 | 13 | 482,7 | 6 | 0 | 6 | 482,7 | 0 | 482,7 | 8 384 499,00 | 3 800 280,94 | 3 117 268,28 | 1 466 949,78 | 0,00 |
| 39 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 94 | № 17 | 02.12.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 2 | 2 | 68,2 | 2 | 2 | 0 | 68,2 | 68,2 | 0 | 1 184 634,00 | 536 936,32 | 440 434,42 | 207 263,26 | 0 |
| 40 | пгт. Углеуральский, ул. Больничная, д. 3 | № 18 | 02.12.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 1 | 1 | 62,2 | 1 | 1 | 0 | 62,2 | 62,2 | 0 | 1 080 414,00 | 489 698,52 | 401 686,53 | 189 028,95 | 0 |
| 41 | пгт. Углеуральский, ул. Нахимова, д. 2 | № 10 | 14.12.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 2 | 2 | 82,6 | 2 | 2 | 0 | 82,6 | 82,6 | 0 | 1 434 762,00 | 650 307,03 | 533 429,38 | 251 025,59 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на 2013-2017 годы

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь | Строительство многоквартирных домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего: | стоимость | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего Городской округ «Город Губаха» | 16 208,64 | 241 207 024,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 090,00 | 11 805,44 | 171 058 174,50 | 12 682,76 | 4 403,20 | 70 148 850,30 | 12 664,47 |
| 2013 год |
| Итого по городскому округу «Город Губаха»: | 3032,54 | 42 168 922,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506,54 | 28 814 024,40 | 0,00 | 526 | 13354897,60 | 0,00 |
| 1 | г. Губаха, ул. Пугачева, д. 36 | 271,2 | 4 225 223,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,3 | 2 887 094,88 | 0,00 | 85,9 | 1 338 128,12 | 0,00 |
| 2 | п. Нагорнский, ул. Советская, д. 14 | 331,04 | 4 620 248,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,04 | 3 157 015,46 | 0,00 | 0 | 1 463 232,54 | 0,00 |
| 3 | г. Губаха, ул. Тюленина, д. 4 | 296,3 | 4 603 490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,5 | 3 145 564,72 | 0,00 | 41,8 | 1 457 925,28 | 0,00 |
| 4 | пгт. Углеуральский,ул. 2-я Коммунистическая, д. 138 а | 263,0 | 3 681 059,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,5 | 2 515 267,61 | 0,00 | 141,5 | 1 165 791,39 | 0,00 |
| 5 | пгт. Углеуральский,ул. 30 лет Октября, д. 21 | 507,6 | 6 098 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,9 | 4 166 951,31 | 0,00 | 77,7 | 1 931 323,69 | 0,00 |
| 6 | пгт. Углеуральский, ул. Макарова, д. 1 | 593,6 | 8 164 374,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,5 | 5 578 716,75 | 0,00 | 85,1 | 2 585 657,25 | 0,00 |
| 7 | пгт. Углеуральский, ул. Белинского, д. 16 | 409,4 | 5 718 820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,4 | 3 907 669,71 | 0,00 | 31 | 1 811 150,29 | 0,00 |
| 8 | пгт. Углеуральский, ул. Белинского, д. 13 | 360,4 | 5 057 433,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,4 | 3 455 743,97 | 0,00 | 63 | 1 601 689,03 | 0,00 |
| 2014 год |
|  | 5 288,00 | 75 071 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607,10 | 52 663 660,00 | 14 600 | 1 680,9 | 22 408 257,0 | 14 600,00 |
| 9 | г. Губаха, ул. Шахтостроителей, д. 1 | 451,6 | 6 593 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,7 | 2 828 020,00 | 14 600 | 257,9 | 3 765 340,00 | 14 600 |
| 10 | г. Губаха, ул. Гоголя, д. 11 | 372,5 | 5 438 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,7 | 2 769 620,00 | 14 600 | 182,8 | 2 668 880,00 | 14 600 |
| 11 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 32 | 420,2 | 6 134 920,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,6 | 4 607 760,00 | 14 600 | 104,6 | 1 527 160,00 | 14 600 |
| 12 | пгт. Углеуральский, ул. Нахимова, д. 2 | 639,5 | 9 336 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,6 | 6 126 160,00 | 14 600 | 219,9 | 3 210 540,00 | 14 600 |
| 13 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 2 | 528,2 | 7 711 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,8 | 6 815 280,00 | 14 600 | 61,4 | 896 440,00 | 14 600 |
| 14 | п Нагорнский, ул. Советская, д. 15 | 614,8 | 8 976 080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 8 249 000,00 | 14 600 | 49,8 | 727 080,00 | 14 600 |
| 15 | г. Губаха, ул. П.Морозова, д. 4 | 516,1 | 7 535 060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 4 467 600,00 | 14 600 | 210,1 | 3 067 460,00 | 14 600 |
| 16 | г. Губаха, ул. Танкистов, д. 9 | 73,7 | 1 076 020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,8 | 537 280,00 | 14 600 | 36,9 | 538 740,00 | 14 600 |
| 17 | г. Губаха, ул. Коммунистическая, д. 69 | 44,2 | 645 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,2 | 645 320,00 | 14 600 | 0 | 0,00 | 14 600 |
| 18 | пгт. Углеуральский, ул. Мира, д. 3 | 521,9 | 7 619 740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,9 | 7 619 740,00 | 14 600 | 0 | 0,00 | 14 600 |
| 19 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 94 | 301,1 | 4 396 060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,7 | 3 455 820,00 | 14 600 | 64,4 | 940 240,00 | 14 600 |
| 20 | пгт. Углеуральский, ул. Больничная, д. 3 | 453,4 | 6 619 640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,1 | 4 542 060,00 | 14 600 | 142,3 | 2 077 580,00 | 14 600 |
| 21 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 3 | 350,8 | 2 988 797,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350,8 | 2 988 797,00 | 8 520 |
| 2015 год |
| Итого по городскому округу «Город Губаха»: | 4 376,80 | 66 001 674,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3062,8 | 46 222 032,60 | 15 148,80 | 1 314,00 | 19 779 642,20 | 15 057,33 |
| 22 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 104 б | 486 | 7 095 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 102,3 | 1 493 580,00 | 14 600,00 | 383,7 | 5 602 020,00 | 14 600,00 |
| 23 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 14 | 829 | 12 103 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 766,4 | 11 189 440,00 | 14 600,00 | 62,6 | 913 960,00 | 14 600,00 |
| 24 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 52 | 532,7 | 8 142 852,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 391,3 | 5 981 411,80 | 15 286,00 | 141,4 | 2 161 440,40 | 15 286 |
| 25 | п Нагорнский, ул. Советская, д. 21 | 47,5 | 726 085,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 47,5 | 726 085,00 | 15 286,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | г. Губаха, ул. Советская, д. 36 | 405,4 | 6 196 944,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 405,4 | 6 196 944,40 | 15 286,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 96 | 543,7 | 8 310 998,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 345 | 5 273 670,00 | 15 286,00 | 198,7 | 3 037 328,20 | 15 286,00 |
| 28 | пгт. Углеуральский пер. Коммунистический, д. 1 | 529,3 | 8 090 879,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 139,9 | 2 138 511,40 | 15 286,00 | 389,4 | 5 952 368,40 | 15 286,00 |
| 29 | пгт. Углеуральский, ул. Ленина, д. 20 | 152,8 | 2 335 700,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 152,8 | 2 335 700,80 | 15 286,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 28 | 521,4 | 7 970 120,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 383,2 | 5 857 595,20 | 15 286,00 | 138,2 | 2 112 525,20 | 15 286,00 |
| 31 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 22 | 329 | 5 029 094,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 329 | 5 029 094,00 | 15 286,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год |
| Итого по городскому округу «Город Губаха»: | 2 815,60 | 45 880 202,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146,3 | 34 973 958,50 | 16 295,00 | 669,3 | 10 906 243,50 | 16 295,00 |
| 32 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 28 | 234,6 | 3 822 807,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,6 | 3 822 807,00 | 16 295,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 18 | 332,8 | 5 422 976,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,5 | 4 489 272,50 | 16 295,00 | 57,3 | 933 703,50 | 16 295,00 |
| 34 | пгт. Углеуральский, ул. Комсомольская, д. 11 | 525,8 | 8 567 911,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,8 | 8 567 911,00 | 16 295,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | пгт. Углеуральский, ул. Физкультурников, д. 13 | 44,8 | 730 016,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,8 | 730 016,00 | 16 295,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 16 | 853,4 | 13 906 153,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,4 | 3 933 613,00 | 16 295,00 | 612 | 9 972 540,00 | 16 295,00 |
| 37 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 18 | 824,2 | 13 430 339,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,2 | 13 430 339,00 | 16 295,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год |
| Итого по городскому округу «Город Губаха»: | 695,70 | 12 084 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,70 | 8 384 499,00 | 17 370,00 | 213,00 | 3 699 810,00 | 17 370 |
| 38 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 3 | 482,7 | 8 384 499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,7 | 8 384 499,00 | 17 370 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 94 | 68,2 | 1 184 634,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 68,2 | 1 184 634,00 | 17 370 |
| 40 | пгт. Углеуральский, ул. Больничная, д. 3 | 62,2 | 1 080 414,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 62,2 | 1 080 414,00 | 17 370 |
| 41 | пгт. Углеуральский, ул. Нахимова, д. 2 | 82,6 | 1 434 762,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 82,6 | 1 434 762,00 | 17 370 |

Приложение 3

к муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на 2013-2017 годы

Планируемые показатели выполнения адресной программы

| № п/п | Наименование МО | Расселяемая площадь | Количество расселяемых помещений | Количество переселяемых жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе: | Х | Х | Х | Х | Х | 16568,64 | Х | Х | Х | Х | Х | 310 | Х | Х | Х | Х | Х | 692 |
| 1 | Городской округ «Город Губаха» | 619,1 | 2559,74 | 5328 | 4398,9 | 3573,2 | 16568,64 | 16 | 51 | 102 | 84 | 54 | 310 | 26 | 131 | 223 | 187 | 122 | 692 |

# Text boxes

«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы»

1362

03.12.2015