В целях реализации постановления Правительства Пермского края от 24 апреля 2014г. № 288-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта» с учетом расчетной собираемости взносов на капитальный ремонт по городскому округу «Город Губаха» в 2017 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2015-2017 годы в городском округе «Город Губаха», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Губаха» 22 мая 2015г. № 566, согласно прилагаемой форме.

2. Постановление опубликовать в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по инфраструктуре и ЖКХ О.А. Попову.

Глава администрации			                                                    Н.В. Лазейкин

# УТВЕРЖДЕНЫ

# постановлением

# администрации

# от  25.07.2016  № 782

# ИЗМЕНЕНИЯ,

# вносимые в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2015-2017 годы в городском округе «Город Губаха», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Губаха» 22.05.2015 № 566

# Перечень многоквартирных домов

| N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального оператора* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по городскому округу "Город Губаха": | X | X | X | X | X | 6089,50 | 5147,40 | 3575,80 | 206 | 4 121 998,86 | 0 | 0 | 0 | 4 121 998,86 | X | X | X | X |
| Итого на 2015 г. | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | X | X | X | X |
| 1 | Всего по городскому округу "Город Губаха": | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | X |  |
| Итого на 2016 г. | X | X | X | X | X | 2412,90 | 1997,30 | 1272,10 | 104 | 1 411 611,60 | 0 | 0 | 0 | 1 411 611,60 | X | X | X | X |
| 1 | рп. Широковский ул. А.Матросова,6 | 1970 | 2007 | Кирпичные | 2 | 3 | 659,30 | 573,40 | 427,20 | 29 | 759 416,69 | 0 | 0 | 0 | 759 416,69 | 1324,41 | 1324,41 | Ноябрь 2016 | РО |
| 2 | рп. Широковский ул. Чайковского,1 | 1958 | 2013 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 426,40 | 386,30 | 386,30 | 22 | 90 220,37 | 0 | 0 | 0 | 90 220,37 | 233,55 | 233,55 | Август 2016 | РО |
| 3 | рп. Углеуральский ул. Ватутина,32 | 1962 | нет | Деревянные щитовые | 2 | 2 | 669,90 | 620,70 | 41,70 | 26 | 336 177,33 | 0 | 0 | 0 | 336 177,33 | 541,61 | 541,61 | Сентябрь 2016 | РО |
| 4 | г. Губаха ул. Циолковского,1 | 1967 | нет | Кирпичные | 2 | 2 | 657,30 | 416,90 | 416,90 | 27 | 225 797,21 | 0 | 0 | 0 | 225 797,21 | 541,61 | 541,61 | Сентябрь 2016 | РО |
| Итого на 2017 г. | X | X | X | X | X | 3676,60 | 3150,10 | 2303,70 | 102 | 2 710 387,26 | 0 | 0 | 0 | 2 710 387,26 |  | X | X | X |
| 1 | г.Губаха пр. Ленина,11 | 1951 | нет | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 951,70 | 651,40 | 602,00 | 28 | 159 944,76 | 0 | 0 | 0 | 159 944,76 | 245,54 | 245,54 | Декабрь 2017 | РО |
| 2 | рп. Углеуральский ул. 2-я Коммунистическая,80 | 1953 | нет | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | 989,90 | 905,10 | 845,00 | 22 | 1 198 723,49 | 0 | 0 | 0 | 1 198 723,49 | 1324,41 | 1324,41 | Декабрь 2017 | РО |
| 3 | рп.Углеуральский ул. Маяковского,18 | 1951 | нет | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 575,10 | 529,10 | 261,80 | 20 | 323 560,52 | 0 | 0 | 0 | 323 560,52 | 611,53 | 611,53 | Декабрь 2017 | РО |
| 4 | рп.Углеуральский ул. Маяковского,18 | 1951 | нет | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 575,10 | 529,10 | 261,80 | 20 | 700 745,33 | 0 | 0 | 0 | 700 745,33 | 1324,41 | 1324,41 | Декабрь 2017 | РО |
| 5 | рп.Углеуральский ул. Мира,14 | 1951 | нет | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 584,80 | 535,40 | 333,10 | 12 | 327 413,16 | 0 | 0 | 0 | 327 413,16 | 611,53 | 611,53 | Декабрь 2017 | РО |

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта общего имущества

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 жилищного кодекса РФ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт фасада |
|  |  | руб. | наименование системы* | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по городскому округу "Город Губаха": | 4 121 998,86 |  | 812 139,67 | 2 333,0 | 2 658 885,51 | 5 393,0 | 650 973,68 |
| Итого на 2015 г. | 0 |  | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 1 | Всего по городскому округу "Город Губаха": | 0 |  | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Итого на 2016 г. | 1 411 611,60 |  | 652 194,91 | 870,70 | 759 416,69 | 0,0 | 0,00 |
| 1 | рп. Широковский ул. А.Матросова,6 | 759 416,69 | 0 | 0 | 870,7 | 759 416,69 | 0,0 | 0 |
| 2 | рп. Широковский ул. Чайковского,1 | 90 220,37 | ЭЛ | 90220,37 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3 | рп. Углеуральский ул. Ватутина,32 | 336 177,33 | ТЕП | 336177,33 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 4 | г. Губаха ул. Циолковского,1 | 225 797,21 | ТЕП | 225797,21 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Итого на 2017 г. | 2 710 387,26 |  | 159 944,76 | 1 462,3 | 1 899 468,82 | 5 393,0 | 650 973,68 |
| 1 | г.Губаха пр. Ленина,11 | 159 944,76 | ХВС | 159 944,76 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2 | рп. Углеуральский ул. 2-я Коммунистическая,80 | 1 198 723,49 | 0 | 0 | 928,2 | 1 198 723,49 | 0,0 | 0 |
| 3 | рп.Углеуральский ул. Маяковского,18 | 323 560,52 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 518,0 | 323 560,52 |
| 4 | рп.Углеуральский ул. Маяковского,18 | 700 745,33 | 0 | 0 | 534,1 | 700 745,33 | 0,0 | 0 |
| 5 | рп.Углеуральский ул. Мира,14 | 327 413,16 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 875,0 | 327 413,16 |

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов

| Наименование муниципального района/городского округа | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: |
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по городскому округу "Город Губаха" | 6 089,50 | 206 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0,00 | 0,00 | 3 362 582,17 | 759 416,69 | 4 121 998,86 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2015 г. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2016 г. | 2 412,90 | 104 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 652 194,91 | 759 416,69 | 1 411 611,60 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2017 г. | 3 676,60 | 102 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 710 387,26 | 0,00 | 2 710 387,26 |

# Text boxes

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 22 мая 2015г. № 566 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2015-2017 годы в городском округе «Город Губаха»»

782

25.07.2016