На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  закона Пермского края от 24 декабря 2007 года № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», постановления Правительства Пермского края от 25 января 2008 года № 7-П «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги» на 2013 – 2014 г.г.», решения Думы Губахинского городского поселения от 14.12.2012 № 604 «О бюджете городского округа «Город Губаха» на 2013год и плановый период 2014 и 2015 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый приоритетный муниципальный проект «Муниципальные дороги»

2.   Постановление опубликовать в официальном вестнике газеты  «Уральский шахтер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по развитию территории Тимохина Н.П.

И.о. главы администрации						  Н.В. Лазейкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

от 21.02.2013 № 207

ПРИОРИТЕТНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Муниципальные дороги» на 2012-2014 г.г.»

### 1. Паспорт Проекта

| Наименование Проекта | Приоритетный муниципальный проект «Муниципальные дороги» (далее - Проект) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Проекта | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Разработчик и координатор Проекта | Администрация городского округа «Город Губаха», отдел по развитию территории и реализации инвестиционных проектов |
| Исполнители мероприятий Проекта | Администрация городского округа «Город Губаха» |
| Цели и задачи | Цель Проекта: Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение надежности дорог. Задача Проекта: приведение в нормативное состояние дорожного покрытия. |
| Сроки реализации | 2013-2014 годы |
| Перечень основных мероприятий | Капитальный ремонт дорожного полотна; Устройство ливневой канализации; Устройство на остановочных пунктах заездных карманов, посадочных площадок; Дополнение к дислокации дорожных знаков, дорожной разметки, пешеходных переходов. |
| Объемы и источники финансирования Проекта | Бюджет городского округа «Город Губаха» – 39 224,895 тыс. руб. Бюджет Пермского края – 119557,349-73 тыс. руб.; |
| Организация контроля за реализацией Проекта | Контроль за реализацией Проекта осуществляет Дума Губахинского городского округа и администрация городского округа «Город Губаха». |

## 2. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программными методами

1. Описание проблем, решаемых с помощью муниципального проекта:

- Повышение безопасности дорожного движения.

- Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения.

2. Обоснование участия муниципальных образований в решении указанных проблем:

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», относится к вопросам местного значения городского округа.

Участие городского округа «Город Губаха» в приоритетном региональном проекте «Муниципальные дороги», утвержденном Постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2008 г. № 7-п позволит повысить безопасность дорожного движения путем реализации мероприятий по капитальному ремонту дорог и инженерных сооружений согласно приложению к Проекту.

3. Цели реализации приоритетного муниципального проекта:

- Приведение в нормативное состояние дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

- Обеспечение безопасности дорожного движения

- Улучшение условий жителей поселения.

- Повышение надежности дорог.

4. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации приоритетного муниципального проекта:

1. Протяженность капитально отремонтированных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Повышение надежности дорог;

3. Повышение надежности коммунальной водопроводной сети;

4. Улучшение социально-бытовых условий населения;

5. Создание условий для развития  территории.

Приложение

Проект «Муниципальные дороги» на 2013 – 2014г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник Финансирования местный бюджет – 25 % краевой бюджет – 75 % | Уровень источника финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автодороги пр. Ленина, протяженностью 2234 п.м. | Местный бюджет | Приоритетный региональный проект «Муниципальные дороги» | 19 974,895 | 9 363,625 | 10 611,270 | Администрация городского округа «Город Губаха» | Приведение в нормативное состояние дорог |
|  |  | Краевой бюджет |  | 59 924,685 | 28090,875 | 31 833,810 |  |  |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации «Капитальный ремонт автодороги ул. Суворова» | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа «Город Губаха» | Приведение в нормативное состояние дорог |
|  |  | Краевой бюджет |  | 1 268,440-50 | 1 268,440-50 | 0,00 |  |  |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации «Капитальный ремонт моста через р. Косьва на участке 0=600» | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа «Город Губаха» | Приведение в нормативное состояние дорог |
|  |  | Краевой бюджет |  | 614,224-23 | 614,224-23 | 0,00 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт автодороги ул. Суворова | Местный бюджет |  | 6 250,000 | 0,00 | 6 250,000 | Администрация городского округа «Город Губаха» | Приведение в нормативное состояние дорог |
|  |  | Краевой бюджет |  | 18 750,000 | 0,00 | 18 750,000 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт моста через р. Косьва на участке 0=600 | Местный бюджет |  | 6 750,000 | 0,00 | 6 750,000 | Администрация городского округа «Город Губаха» | Приведение в нормативное состояние дорог |
|  |  | Краевой бюджет |  | 20 250,000 | 0,00 | 20 250,000 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт автодороги ул. Кирова | Местный бюджет |  | 6 250,000 | 0,00 | 6 250,000 | Администрация городского округа «Город Губаха» | Приведение в нормативное состояние дорог |
|  |  | Краевой бюджет |  | 18 750,000 | 0,00 | 18 750,000 |  |  |
|  | Всего: | Местный бюджет |  | 39224,895 | 9363,625 | 29861,270 | Администрация городского округа «Город Губаха» | Приведение в нормативное состояние дорог |
|  |  | Краевой бюджет |  | 119557,349-73 | 29973,539-73 | 89583,810 |  |  |

# Text boxes

О реализации приоритетного муниципального проекта "Муниципальные дороги" на 2013-2014гг.

207

21.02.2013