**ОЦЕНКА**

**эффективности и результативности реализации приоритетного муниципального проекта**

**\_«Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в городском округе «Город Губаха»\_**

**(наименование муниципальной программы)**

**За 2014 год**

1. Степень достижения показателей (индикаторов) – СПД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение2014 | Фактическое значение2014 | Степень достижения показателя (индикатора), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов, м². | 10 077,66 | 10 077,66 | 100 |
| 2 | Восстановление малых архитектурных форм, комплект | Скамья-22, Урна-70 | Скамья-22, Урна-70 | 100 |
| 3 | Содержание санитарного состояния города | Оснований – 20КТБО 0,75 м3 - 35КТБО 8 м3 - 6 | Оснований – 20КТБО 0,75 м3 - 35КТБО 8 м3 - 6 | 100 |
| 4 | Устройство, восстановление парков, скверов, м² | 120,78 | 120,78 | 100 |
| 5 | Приведение в нормативное состояние сетей наружного освещения, п.м. | 1 146,2 | 1 146,2 | 100 |
| 6 | Приведение в нормативное состояние дорожно-тропиночных сетей, м². | 700,0 | 700,0 | 100 |

1. Степень достижения целей (решения задач) определяется по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

**СДЦ = (100+100+100+100+100+100) / 6 = 600/6 = 100 %**

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Губахинского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФ= ФФ / ФП x 100%,

**УФ= 11 835,64549 / 13 214,60503 x 100% = 89,6 %**

1. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется по формуле:

ЭГП = (СДЦ/100) x (УФ/100)

**ЭГП = (100 / 100) x (89,6 / 100) = 1,0 х 0,89 = 0,89**

1. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Вывод: программа эффективная**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации городского округа «Город Губаха» |  |  |  |  |  |  Н.В. Лазейкин\_\_\_ |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  (расшифровка подписи) |  |

 М.П.

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации по развитию территории |  |  |  |  |  |  Д.Л. Хлыбов\_\_\_ |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  (расшифровка подписи) |  |  (расшифровка подписи) |
| Начальник отдела по развитию территории и реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  Н.А. Топорова\_\_\_ |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  (расшифровка подписи) |