В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 29.05.2013 № 579-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на 2013 год, постановлением администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 27.03.2014 № 399 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы» в связи с уточнением площади жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапам 2013-2017 гг.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 27.05.2014 № 641 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, на 2013-2017 годы на территории Губахинского городского округа»:

  - изложить График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Губахинского городского округа Пермского края в редакции, согласно форме № 15 приложения 3.

- Постановление опубликовать в официальном вестнике газеты «Уральский шахтер» и на официальном сайте городского округа «Город Губаха».

- Постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа «Город Губаха» А.В. Бибердорфа.

Глава администрации                         Н.В. Лазейкин

|  |  |  | Форма № 15 приложения 3 к Рекомендациям по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней, утвержденным решением правления Фонда от 3 февраля 2014 года, протокол № 474 |
| --- | --- | --- | --- |
| График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Губахинского городского округа Пермского края |
| Раздел I |  |  |  |  |  | кв.м. |
|  | Всего | Срок переселения |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | до 1 сентября 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - "аварийный жилищный фонд") | 16568,64 | 619,1 | 2559,74 | 5417,70 | 4398,90 | 3573,20 |
| В том числе, площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан, в соответствии со статьями 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г., в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с региональными программами, финансируемыми с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с иными программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г. | 16568,64 | 619,1 | 2559,74 | 5417,7 | 4398,9 | 3573,2 |
| Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в том числе: | 16568,64 | 619,1 | 2559,74 | 5417,7 | 4398,9 | 3573,2 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 3178,84 | 619,1 | 2559,74 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 5417,7 | 0 | 0 | 5417,7 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 4398,9 | 0 | 0 | 0 | 4398,9 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 2820,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820,1 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года | 753,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,1 |
| Площадь аварийного фонда, включенного в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Text boxes

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 27.05.2014 № 641 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, на 2013-2017 годы на территории Губахинского городского округа»

1241

06.11.2014