В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2005 N 428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков» Постановлением Правительства Пермского края от 29.05.2013 № 579-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на 2013 год, Постановлением администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 27.03.2014 № 399 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы», в связи с исключением из муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы» многоквартирного дома по адресу ул. Садовая д. 164 и с уточнением площадей и объемов средств, требующихся для расселения на этапе 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 27 марта 2014 года № 399 (в ред. постановлений администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 23.05.2014 № 627, от 31.10.2014 № 1217):

  - Заголовок постановления изложить в следующей редакции «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы»;

  - Изложить муниципальную адресную программу «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Губаха» от 27 марта 2014 года № 399 (в ред. постановлений администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 23.05.2014 № 627, от 31.10.2014 № 1217) в новой прилагаемой редакции.

- Постановление опубликовать в официальном вестнике газеты «Уральский шахтер» и на официальном сайте городского округа «Город Губаха».

- Постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на начальника МКУ «Управление ЖКХ и Инфраструктуры» А.В. Бибердорфа.

Глава администрации 							                   Н.В. Лазейкин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы»

I Общие положения

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы» (далее Программа) разработана на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановления Правительства Пермского края от 29 мая 2013 г. № 579-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на 2013год».

Объектом рассмотрения Программы является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

II. Цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы являются:
	2.1.1. создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;
	2.1.2. ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

2.2.1. переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.2.2. создание условий для развития территории Губахинского городского округа, занятых аварийным жилищным фондом.

III. Обоснование объемов средств на реализацию Программы

3.1. Стоимость выполнения Программных мероприятий на 2013-2017 годы определена следующим образом:

3.1.1. общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению согласно приложению 1 к Программе умножается на среднюю расчётную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Губахинскому городскому округу для расчёта размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений на I квартал 2014 года, ежеквартально утверждаемая распоряжением Правительства Пермского края.

3.2. Общая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению на 2013-2017 годы, составляет 16 478,94кв.м.

3.3. Для реализации намеченных мероприятий требуется финансирование в объеме 243 775 364,30 руб., что может быть достигнуто только путем консолидации бюджетных источников финансирования, из них:

176 667 441,18 руб. бюджет Пермского края

63 148 481,72 руб. бюджет Губахинского городского округа

3 959 441,40 руб. средства фонда

Источники финансирования на 2013-2017 годы приведены в таблицу:

| № п/п | Год расселения | Общий объем финансирования (руб.) | Средства Фонда (руб.) | Средства бюджета Пермского края (руб.) | Средства местного бюджета (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 40 612 604,00 | 0,00 | 27 264 952,00 | 13 347 652,00 |
| 2 | 2014 | 77 788 800,00 | 0,00 | 58 341 600,00 | 19 447 200,00 |
| 3 | 2015 | 66 339 083,80 | 0,00 | 49 754 312,85 | 16 584 770,95 |
| 4 | 2016 | 45 953 529,50 | 0,00 | 34 465 147,13 | 11 488 382,37 |
| 5 | 2017 | 13 081 347,00 | 3 959 441,40 | 6 841 429,20 | 2 280 476,40 |
| ИТОГО: | 243 775 364,30 | 3 959 441,40 | 176 667 441,18 | 63 148 481,72 |

IV. Социально-экономическая эффективность Программы

4.1. Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда. Реализация Программы обеспечит:

4.1.1. реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

4.1.2. снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными;

4.1.3. снизить социальную напряженность в обществе;

4.1.4. улучшить внешний вид городского округа «Город Губаха» Пермского края за счет ликвидации аварийного жилищного фонда.

V. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

5.1. предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;

5.1.1. предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

5.1.2. путем выплаты собственникам выкупной цены за изымаемые 
в муниципальную собственность жилые помещения.

5.2. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

VI. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет исполнитель Программы.

Исполнитель Программы формирует и направляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края отчеты о выполнении Программы и использовании средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Пермского края.

Приложение 1

к муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на 2013-2017 годы

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего Городской округ «Город Губаха» |  |  |  |  | 680 | 680 | 19805,84 | 308 | 82 | 223 | 16 478,94 | 4149,9 | 12 329,04 | 243 775 364,30 | 3959441,400 | 176 667 441,18 | 63 148 481,72 | 0,00 |
| 2013 год |
| Итого: | 148 | 148 | 4260,94 | 67 | 10 | 57 | 3178,84 | 526,00 | 2652,84 | 40612604,0 | 0,00 | 27264952,0 | 13347652,0 | 0 |
| 1 | ул. Пугачева д. 36 | № 28 | 18.06.2009 г. | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 16 | 16 | 371,1 | 6 | 2 | 4 | 271,2 | 85,9 | 185,30 | 3730085,00 | 0,00 | 2528709,75 | 1201375,25 | 0,00 |
| 2 | ул. Советская, д. 14 | № 19 | 10.06.2009 г. | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 15 | 15 | 377,94 | 7 | 0 | 7 | 331,04 | 0 | 331,04 | 4553124,00 | 0,00 | 3196253,00 | 1356871,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Тюленина, д. 4 | № 26 | 18.06.2009 г. | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 17 | 17 | 348,7 | 7 | 1 | 6 | 296,3 | 41,8 | 254,5 | 4075310,00 | 0,00 | 2835728,50 | 1239581,50 | 0,00 |
| 4 | рп. Углеуральский, ул. 2-Коммунис-тическая, д. 138а | № 3 | 02.11.2009 | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 8 | 8 | 573,0 | 4 | 2 | 2 | 263,0 | 141,5 | 121,5 | 3617302,0 | 0,00 | 2440138,5 | 1177163,5 | 0,00 |
| 5 | рп. Углеуральский, ул. 30 лет Октября, д. 21 | №5 | 14.12.2009 | 4 кв 2013 | 1 кв 2014 | 26 | 26 | 619,1 | 16 | 2 | 14 | 619,1 | 77,7 | 541,4 | 5405940,0 | 0,00 | 3089145,0 | 2316795,0 | 0,00 |
| 6 | рп. Углеуральский, ул. Макарова, д. 1 | №1 | 27.10.2010 | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 18 | 18 | 893,3 | 8 | 1 | 7 | 593,6 | 85,1 | 508,5 | 8164374,0 | 0,00 | 5521602,5 | 2642771,5 | 0,00 |
| 7 | рп. Углеуральский, ул. Белинского, д. 16 | № 39 | 11.08.2011 | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 26 | 26 | 604,4 | 12 | 1 | 11 | 444,2 | 31,0 | 413,2 | 6109527,0 | 0,00 | 4218298,25 | 1891228,75 | 0,00 |
| 8 | рп. Углеуральский, ул. Белинского, д. 13 | № 16 | 30.06.2011 | 2 кв 2014 | 4 кв 2014 | 22 | 22 | 473,4 | 7 | 1 | 6 | 360,4 | 63,0 | 297,4 | 4956942,0 | 0,00 | 3435076,5 | 1521865,5 | 0,00 |
| 2014 год |
| Итого: | 223 | 223 | 6 073,4 | 103 | 33 | 70 | 5 328 | 1580,4 | 3747,6 | 77 788 800,00 | 0 | 58 341 600,00 | 19 447 200,00 | 0,00 |
| 9 | г. Губаха, ул. Шахтостроителей, д. 1 | № 22 | 18.06.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 16 | 16 | 514,90 | 11 | 7 | 4 | 455,80 | 262,10 | 193,70 | 6654680,00 | 0,00 | 4991010,00 | 1 663 670,00 | 0,00 |
| 10 | г. Губаха, ул. Гоголя, д. 11 | № 27 | 18.06.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 22 | 22 | 363,50 | 8 | 4 | 4 | 348,40 | 175,20 | 173,20 | 5086640,00 | 0,00 | 3814980,00 | 1 271 660,00 | 0,00 |
| 11 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 32 | № 30 | 24.07.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 26 | 26 | 515,60 | 11 | 3 | 8 | 484,40 | 131,10 | 353,30 | 7072240,00 | 0,00 | 5304180,00 | 1 768 060,00 | 0,00 |
| 12 | пгт. Углеуральский, ул. Нахимова, д. 2 | № 10 | 14.12.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 21 | 21 | 897,90 | 10 | 4 | 6 | 772,10 | 302,50 | 469,60 | 11272660,00 | 0,00 | 8454495,00 | 2 818 165,00 | 0,00 |
| 13 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 2 | № 10 | 14.12.2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 19 | 19 | 545,70 | 8 | 1 | 7 | 531,40 | 61,40 | 470,00 | 7758440,00 | 0,00 | 5818830,00 | 1 939 610,00 | 0,00 |
| 14 | п Нагорнский, ул. Советская, д. 15 | № 38 | 12.02.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 25 | 25 | 726,50 | 13 | 1 | 12 | 595,70 | 49,8 | 545,9 | 8697220,00 | 0,00 | 6522915,00 | 2 174 305,00 | 0,00 |
| 15 | г. Губаха, ул. П.Морозова, д. 4 | № 39 | 24.02.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 22 | 22 | 551,30 | 11 | 5 | 6 | 516,10 | 210,10 | 306,00 | 7535060,00 | 0,00 | 5651295,00 | 1 883 765,00 | 0,00 |
| 16 | г. Губаха, ул. Танкистов, д. 9 | № 47 | 17.05.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 10 | 10 | 73,70 | 2 | 1 | 1 | 73,70 | 36,90 | 36,80 | 1076020,00 | 0,00 | 807015,00 | 269 005,00 | 0,00 |
| 17 | г. Губаха, ул. Коммунистическая, д. 69 | № 47 | 17.05.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 6 | 6 | 88,00 | 2 | 0 | 2 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 1284800,00 | 0,00 | 963600,00 | 321 200,00 | 0,00 |
| 18 | пгт. Углеуральский, ул. Мира, д. 3 | № 10 | 01.09.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 22 | 22 | 522,30 | 8 | 0 | 8 | 518,70 | 0,00 | 518,70 | 7573020,00 | 0,00 | 5679765,00 | 1 893 255,00 | 0,00 |
| 19 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 94 | № 17 | 02.12.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 19 | 19 | 692,80 | 11 | 4 | 7 | 409,50 | 146,80 | 262,70 | 5978700,00 | 0,00 | 4484025,00 | 1 494 675,00 | 0,00 |
| 20 | пгт. Углеуральский, ул. Больничная, д. 3 | № 18 | 02.12.2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 15 | 581,20 | 8 | 3 | 5 | 534,20 | 204,5 | 329,7 | 7799320,00 | 0,00 | 5849490,00 | 1 949 830,00 | 0,00 |
| 2015 год |
| Итого: | 187 | 187 | 5391,0 | 84 | 25 | 56 | 4398,90 | 1114,40 | 3284,50 | 66339083,80 | 0,00 | 49754312,85 | 16584770,950 | 0,00 |
| 21 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая д. 104 б | № 19 | 02.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 20 | 20 | 525,20 | 15 | 12 | 3 | 486,60 | 384,30 | 102,30 | 7104360,00 | 0,00 | 5328270,00 | 1776090,00 | 0,00 |
| 22 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 14 | № 15 | 02.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 33 | 33 | 909,00 | 11 | 0 | 11 | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 12103400,00 | 0,00 | 9077550,00 | 3025850,00 | 0,00 |
| 23 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 52 | № 57 | 04.02.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 17 | 17 | 600,00 | 8 | 1 | 7 | 532,70 | 79,50 | 453,20 | 8142852,20 | 0,00 | 6107139,15 | 2035713,05 | 0,00 |
| 24 | п Нагорнский, ул. Советская, д. 21 | № 61 | 26.02.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 8 | 8 | 542,20 | 3 | 0 | 3 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 726085,00 | 0,00 | 544563,75 | 181521,25 | 0,00 |
| 25 | г. Губаха, ул. Советская, д. 36 | № 62 | 21.03.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 23 | 23 | 530,90 | 7 | 0 | 7 | 405,40 | 0,00 | 405,40 | 6196944,40 | 0,00 | 4647708,30 | 1549236,10 | 0,00 |
| 26 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 96 | № 13 | 09.06.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 36 | 36 | 673,00 | 15 | 5 | 10 | 565,50 | 184,60 | 380,90 | 8644233,00 | 0,00 | 6483174,75 | 2161058,25 | 0,00 |
| 27 | пгт. Углеуральский пер. Коммунистический, д. 1 | № 14 | 09.06.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 16 | 16 | 529,00 | 8 | 5 | 3 | 529,00 | 327,80 | 201,20 | 8086294,00 | 0,00 | 6064720,50 | 2021573,50 | 0,00 |
| 28 | пгт. Углеуральский, ул. Ленина, д. 20 | № 27 | 30.06.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 7 | 7 | 152,80 | 2 | 0 | 2 | 152,80 | 0,00 | 152,80 | 2335700,80 | 0,00 | 1751775,60 | 583925,20 | 0,00 |
| 29 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 28 | № 26 | 30.06.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 14 | 14 | 521,40 | 8 | 2 | 3 | 521,40 | 138,20 | 383,20 | 7970120,40 | 0,00 | 5977590,30 | 1992530,10 | 0,00 |
| 30 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 22 | № 35 | 11.08.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 13 | 13 | 407,50 | 7 | 0 | 7 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 5029094,00 | 0,00 | 3771820,50 | 1257 273,50 | 0,00 |
| 2016 год |
| Итого: | 104 | 104 | 3167,2 | 44 | 10 | 34 | 2820,1 | 616,5 | 2203,6 | 45953529,50 | 0 | 34465147,13 | 11488382,37 | 0,00 |
| 31 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 28 | № 34 | 11.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 411,90 | 5 | 0 | 5 | 234,60 | 0,00 | 234,60 | 3 822 807,00 | 0,00 | 2 867 105,25 | 955 701,75 | 0,00 |
| 32 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 18 | № 36 | 11.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 15 | 15 | 377,10 | 7 | 1 | 6 | 332,80 | 0,00 | 332,80 | 5 422 976,00 | 0,00 | 4 067 232,00 | 1 355 744,00 | 0,00 |
| 33 | пгт. Углеуральский, ул. Комсомольская, д. 11 | № 37 | 11.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 23 | 23 | 525,80 | 8 | 0 | 8 | 525,80 | 0,00 | 525,80 | 8 567 911,00 | 0,00 | 6 425 933,25 | 2 141 977,75 | 0,00 |
| 34 | пгт. Углеуральский, ул. Физкультурников, д. 13 | № 38 | 11.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 2 | 2 | 90,10 | 1 | 0 | 1 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 730 016,00 | 0,00 | 547 512,00 | 182 504,00 | 0,00 |
| 35 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 16 | № 48 | 17.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 18 | 18 | 878,50 | 12 | 9 | 3 | 857,90 | 616,50 | 241,40 | 13 979 480,50 | 0,00 | 10 484 610,38 | 3 494 870,12 | 0,00 |
| 36 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 18 | № 45 | 17.11.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 36 | 36 | 883,80 | 11 | 0 | 11 | 824,20 | 0,00 | 824,20 | 13 430 339,00 | 0,00 | 10 072 754,25 | 3 357 584,75 | 0,00 |
| 2017 год |
| Итого: | 18 | 18 | 913,30 | 10 | 4 | 6 | 753,10 | 312,60 | 440,50 | 13 081 347,00 | 3 959 441,40 | 6 841 429,20 | 2 280 476,40 | 0,00 |
| 37 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 3 | № 46 | 17.11.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 18 | 18 | 913,30 | 10 | 4 | 6 | 753,10 | 312,60 | 440,50 | 13 081 347,00 | 3 959 441,40 | 6 841 429,20 | 2 280 476,40 | 0,00 |

## Приложение 2

к региональной адресной программе
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
Пермского края на 2013-2017 годы

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь | Строительство многоквартирных домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего: | стоимость | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего Городской округ «Город Губаха» | 16 478,94 | 243 775 364,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 282,3 | 209 626 133,4 | 14676,81 | 2196,6 | 34149230,90 | 15546,40 |
| 2013 год |
| Итого по городскому округу «Город Губаха»: | 3178,84 | 40612604,0 |  |  |  |  |  |  | 3178,84 | 40612604,0 | 12775,92 |  |  |  |
| 1 | г. Губаха, ул. Пугачева, д. 36 | 271,2 | 3730085,0 |  |  |  |  |  |  | 271,20 | 3730085,0 | 13754 |  |  |  |
| 2 | п. Нагорнский, ул. Советская, д. 14 | 331,04 | 4553124,0 |  |  |  |  |  |  | 331,04 | 4553124,0 | 13754 |  |  |  |
| 3 | г. Губаха, ул. Тюленина, д. 4 | 296,3 | 4075310,0 |  |  |  |  |  |  | 296,30 | 4075310,0 | 13754 |  |  |  |
| 4 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 138 а | 263,0 | 3617302,0 |  |  |  |  |  |  | 263,00 | 3617302,0 | 13754 |  |  |  |
| 5 | пгт. Углеуральский, ул. 30 лет Октября, д. 21 | 619,1 | 5405940,0 |  |  |  |  |  |  | 619,10 | 5405940,0 | 8731,93 |  |  |  |
| 6 | пгт. Углеуральский, ул. Макарова, д. 1 | 593,6 | 8164374,0 |  |  |  |  |  |  | 593,60 | 8164374,0 | 13754 |  |  |  |
| 7 | пгт. Углеуральский, ул. Белинского, д. 16 | 444,2 | 6109527,0 |  |  |  |  |  |  | 444,20 | 6109527,0 | 13754 |  |  |  |
| 8 | пгт. Углеуральский, ул. Белинского, д. 13 | 360,4 | 4956942,0 |  |  |  |  |  |  | 360,40 | 4956942,0 | 13754 |  |  |  |
| 2014 год |
| Итого по городскому округу «Город Губаха»: | 5328 | 77 788 800,00 |  |  |  |  |  |  | 3747,6 | 56 377 900,00 | 14 600 | 1580,40 | 21 410 900,00 | 14 600 |
| 9 | г. Губаха, ул. Шахтостроителей, д. 1 | 455,80 | 6 654 680,00 |  |  |  |  |  |  | 193,70 | 2 828 020,00 | 14 600 | 262,10 | 3 826 660,00 | 14 600 |
| 10 | г. Губаха, ул. Гоголя, д. 11 | 348,40 | 5 086 640,00 |  |  |  |  |  |  | 173,20 | 2 528 720,00 | 14 600 | 175,20 | 2 557 920,00 | 14 600 |
| 11 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 32 | 484,40 | 7 072 240,00 |  |  |  |  |  |  | 353,30 | 5 536 320,00 | 14 600 | 131,10 | 1 535 920,00 | 14 600 |
| 12 | пгт. Углеуральский, ул. Нахимова, д. 2 | 772,10 | 11 272 660,00 |  |  |  |  |  |  | 469,60 | 6 856 160,00 | 14 600 | 302,50 | 4 416 500,00 | 14 600 |
| 13 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 2 | 531,40 | 7 758 440,00 |  |  |  |  |  |  | 470,00 | 6 862 000,00 | 14 600 | 61,40 | 896 440,00 | 14 600 |
| 14 | п Нагорнский, ул. Советская, д. 15 | 595,70 | 8 697 220,00 |  |  |  |  |  |  | 545,90 | 7 970 140,00 | 14 600 | 49,80 | 727 080,00 | 14 600 |
| 15 | г. Губаха, ул. П.Морозова, д. 4 | 516,10 | 7 535 060,00 |  |  |  |  |  |  | 306,00 | 3 953 680,00 | 14 600 | 210,10 | 3 581 380,00 | 14 600 |
| 16 | г. Губаха, ул. Танкистов, д. 9 | 73,70 | 1 076 020,00 |  |  |  |  |  |  | 36,80 | 537 280,00 | 14 600 | 36,90 | 538 740,00 | 14 600 |
| 17 | г. Губаха, ул. Коммунистическая, д. 69 | 88,00 | 1 284 800,00 |  |  |  |  |  |  | 88,00 | 1 284 800,00 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 |
| 18 | пгт. Углеуральский, ул. Мира, д. 3 | 518,70 | 7 573 020,00 |  |  |  |  |  |  | 518,70 | 7 573 020,00 | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 |
| 19 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 94 | 409,50 | 5 978 700,00 |  |  |  |  |  |  | 262,7 | 4 492 420,00 | 14 600 | 146,80 | 1 486 280,00 | 14 600 |
| 20 | пгт. Углеуральский, ул. Больничная, д. 3 | 534,20 | 7 799 320,00 |  |  |  |  |  |  | 329,7 | 5 955 340,00 | 14 600 | 204,50 | 1 843 980,00 | 14 600 |
| 2015 год |
| Итого по городскому округу «Город Губаха»: | 4398,90 | 66339083,80 |  |  |  |  |  |  | 4154,00 | 62595542,4 | 15 068,74 | 244,90 | 3743541,40 | 15 286 |
| 21 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 104 б | 486,60 | 7 104 360,00 |  |  |  |  |  |  | 486,60 | 7 104 360,00 | 14 600 |  |  |  |
| 22 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 14 | 829,00 | 12 103 400,00 |  |  |  |  |  |  | 829,00 | 12 103 400,00 | 14 600 |  |  |  |
| 23 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 52 | 532,70 | 8 142 852,20 |  |  |  |  |  |  | 532,70 | 8 142 852,20 | 15 286 |  |  |  |
| 24 | п Нагорнский, ул. Советская, д. 21 | 47,50 | 726 085,00 |  |  |  |  |  |  | 47,50 | 726 085,00 | 15 286 |  |  |  |
| 25 | г. Губаха, ул. Советская, д. 36 | 405,40 | 6 196 944,40 |  |  |  |  |  |  | 405,40 | 6 196 944,40 | 15 286 |  |  |  |
| 26 | пгт. Углеуральский, ул. 2-я Коммунистическая, д. 96 | 565,50 | 8 644 233,00 |  |  |  |  |  |  | 380,90 | 5 822 437,40 | 15 286 | 184,60 | 2 821 795,60 | 15 286 |
| 27 | пгт. Углеуральский пер. Коммунистический, д. 1 | 529,00 | 8 086 294,00 |  |  |  |  |  |  | 529,00 | 8 086 294,00 | 15 286 |  |  |  |
| 28 | пгт. Углеуральский, ул. Ленина, д. 20 | 152,80 | 2 335 700,80 |  |  |  |  |  |  | 152,80 | 2 335 700,80 | 15 286 |  |  |  |
| 29 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 28 | 521,40 | 7 970 120,40 |  |  |  |  |  |  | 461,10 | 7 048 374,60 | 15 286 | 60,30 | 921 745,80 | 15 286 |
| 30 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 22 | 329,00 | 5 029 094,00 |  |  |  |  |  |  | 329,00 | 5 029 094,00 | 15 286 |  |  |  |
| 2016 год |
| Итого по городскому округу «Город Губаха»: | 2820,1 | 45953529,50 |  |  |  |  |  |  | 2203,6 | 35907662,00 | 16 295 | 616,5 | 10045867,50 | 16 295 |
| 31 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 28 | 234,60 | 3 822 807,00 |  |  |  |  |  |  | 234,60 | 3 822 807,00 | 16 295 |  |  |  |
| 32 | пгт. Углеуральский, ул. Углеуральская, д. 18 | 332,80 | 5 422 976,00 |  |  |  |  |  |  | 332,80 | 5 422 976,00 | 16 295 |  |  |  |
| 33 | пгт. Углеуральский, ул. Комсомольская, д. 11 | 525,80 | 8 567 911,00 |  |  |  |  |  |  | 525,80 | 8 567 911,00 | 16 295 |  |  |  |
| 34 | пгт. Углеуральский, ул. Физкультурников, д. 13 | 44,80 | 730 016,00 |  |  |  |  |  |  | 44,80 | 730 016,00 | 16 295 |  |  |  |
| 35 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 16 | 857,90 | 13 979 480,50 |  |  |  |  |  |  | 241,40 | 3 933 613,00 | 16 295 | 616,50 | 10 045 867,50 | 16 295 |
| 36 | пгт. Углеуральский, ул. Ватутина, д. 18 | 824,20 | 13 430 339,00 |  |  |  |  |  |  | 824,20 | 13 430 339,00 | 16 295 |  |  |  |
|  | 2017 год |
| Итого по городскому округу «Город Губаха»: | 753,10 | 13 081 347,00 |  |  |  |  |  |  | 440,50 | 7 651 485,00 | 17 370 | 312,60 | 5 429 862,00 | 17 370 |
| 37 | пгт. Углеуральский, ул. Серова, д. 3 | 753,10 | 13 081 347,00 |  |  |  |  |  |  | 440,50 | 7 651 485,00 | 17 370 | 312,60 | 5 429 862,00 | 17 370 |

Приложение 3

к муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на 2013-2017 годы

Планируемые показатели выполнения адресной программы

| № п/п | Наименование МО | Расселяемая площадь | Количество расселяемых помещений | Количество переселяемых жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Все-го |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе: | Х | Х | Х | Х | Х | 16568,64 | Х | Х | Х | Х | Х | 310 | Х | Х | Х | Х | Х | 692 |
| 1 | Городской округ «Город Губаха» | 619,1 | 2559,74 | 5328 | 4398,9 | 3573,2 | 16568,64 | 16 | 51 | 102 | 84 | 54 | 310 | 26 | 131 | 223 | 187 | 122 | 692 |

# Text boxes

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 27 марта 2014 № 399 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы» (в ред. постановлений Администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 23.05.2014 № 627, от 31.10.2014 № 1217)

1370

02.12.2014