В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Пермского края от 14.03.2014 года № 165-П «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 29 мая 2013 г. №579-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2015 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на 2013-2015годы», постановлением администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 27.03.2014 № 399 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Губахинского городского округа на 2013-2017 годы» (в редакции от 23.05.2014 № 627),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по переселению граждан из жилищного фонда на территории городского округа «Город Губаха», признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, на 2013-2017 годы (далее - "дорожная карта").

- Постановление опубликовать в официальном вестнике газеты «Уральский шахтер» и на официальном сайте городского округа «Город Губаха».

- Постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль над исполнением постановления возложить на начальника управления ЖКХ и инфраструктуры Бибердорфа А.В.

Глава администрации 							Н.В. Лазейкин

|  |  |  | Форма № 15 приложения 3 к Рекомендациям по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней, утвержденным решением правления Фонда от 3 февраля 2014 года, протокол № 474 |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационных мероприятий на территории Губахинского городского округа Пермского края, в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда |
| Раздел III |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Подготовка и утверждение муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | в 2014 году -31.05.2014 г. | Управление ЖКХ |  |
| 2. | Принятие решений о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период (до 2015 года включительно), предусматривающих финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда | на 2013 год – 25.04.2013 № 70 на 2014 год – декабрь 2013 на 2015 год – декабрь 2014 | Дума Губахинского городского округа |  |
| 3. | Заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | Ежегодно 2014г. - 01.09.2017 г. | Управление ЖКХ |  |
| 4. | Мониторинг выполнения мероприятий «Дорожной карты» | В 2013 году 30.12.2013 В 2014 году 30.12.2014 В 2015 году 30.12.2015 | Управление ЖКХ |  |
|  |  |  | Форма № 15 приложения 3 к Рекомендациям по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней, утвержденным решением правления Фонда от 3 февраля 2014 года, протокол № 474 |
| График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Губахинского городского округа Пермского края |
| Раздел I |  |  |  |  |  | кв.м. |
|  | Всего | Срок переселения |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | до 1 сентября 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - "аварийный жилищный фонд") | 16568,64 | 619,1 | 2559,74 | 5417,70 | 4398,90 | 3573,20 |
| В том числе, площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан, в соответствии со статьями 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г., в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с региональными программами, финансируемыми с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с иными программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г. | 16568,64 | 619,1 | 2559,74 | 5417,7 | 4398,9 | 3573,2 |
| Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в том числе: | 16568,64 | 619,1 | 2559,74 | 5417,7 | 4398,9 | 3573,2 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 0 | 619,1 | 2559,74 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 5417,7 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398,9 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820,1 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,1 |
| Площадь аварийного фонда, включенного в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  | Форма № 15 приложения 3 к Рекомендациям по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней, утвержденным решением правления Фонда от 3 февраля 2014 года, протокол № 474 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Губахинского городского округа Пермского края |
| Раздел II |
| № п/п | Сроки финансирования | Площадь аварийного жилищного фонда из которого осуществляется переселение, кв. м | Источники финансирования , руб. | Примечания |
|  |  |  | Фонд | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Губахинскому городскому округу: | 16 568,64 | 3 959 441,40 | 177 649 656,18 | 63 475 886,72 | 0,00 |  |
| 1 | Итого по этапам региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и таких программ с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее - "программы") 2013 года: | 3 178,84 | 0,00 | 27 264 952,00 | 13 347 652,00 | 0,00 |  |
| 2 | 2013 год | 619,10 | 0,00 | 3 089 145,00 | 2 316 795,00 | 0,00 |  |
| 3 | 2014 год | 2 559,74 | 0,00 | 24 175 807,00 | 11 030 857,00 | 0,00 |  |
| 4 | Итого по этапу 2014 года: | 5 417,70 | 0,00 | 59 323 815,00 | 19 774 605,00 | 0,00 |  |
| 5 | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 2015 год | 5 417,70 | 0,00 | 59 323 815,00 | 19 774 605,00 | 0,00 |  |
| 7 | Итого по этапу 2015 года: | 4 398,90 | 0,00 | 49 754 312,85 | 16 584 770,95 | 0,00 |  |
| 8 | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | 2016 год | 4 398,90 | 0,00 | 49 754 312,85 | 16 584 770,95 | 0,00 |  |
| 10 | Итого по этапу 2016 года: | 2 820,10 | 0,00 | 34 465 147,13 | 11 488 382,37 | 0,00 |  |
| 11 | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | 2017 год | 2 820,10 | 0,00 | 34 465 147,13 | 11 488 382,37 | 0,00 |  |
| 13 | Итого по этапу 2017 года: | 753,10 | 3 959 441,40 | 6 841 429,20 | 2 280 476,40 | 0,00 |  |
| 14 | 2017 год | 753,10 | 3 959 441,40 | 6 841 429,20 | 2 280 476,40 | 0,00 |  |

# Text boxes

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, на 2013-2017 годы на территории Губахинского городского округа

641

27.05.2014